요식업 원가계산기 SaaS

기능 명세서 & 개발 로드맵

작성일: 2026년 3월 25일  |  버전: v0.1 (MVP 설계)

1. 현재 구현 기능 (원가계산기_260324.html)

현재 단일 HTML 파일로 구현된 기능 목록입니다. 이 기능들을 기반으로 Supabase 연동 구조로 전환합니다.

| No | 탭/섹션 | 구현 기능 | 데이터 항목 | 상태 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 대시보드 | 메뉴별 원가율 요약 / 홀·배달 채널 분리 / 원가 위험 신호 표시 / 오늘 단가 기준 실시간 원가율 | 메뉴, 단가이력 | ✅ 완료 |
| 2 | 단가 관리 | 오늘 납품가 입력 / 기본 단가 대비 등락 표시 / 월별 이력 기록 / 월별 평균 및 원가율 변화 | 단가이력, 업체 | ✅ 완료 |
| 3 | 매출 분석 | 홀·배달 매출 입력 / 식재료비 입력 및 비율 계산 / 배달 수수료 계산 / 월별 이력 저장 | 매출, 배달수수료 | ✅ 완료 |
| 4 | 식재료 관리 | 식재료 등록(업체·단위·중량·납품가) / 단위 원가 자동 계산 / 업체별 필터 / 비교 기능 | 재료명, 업체, 단가 | ✅ 완료 |
| 5 | 자체제조 | 복합 재료 등록 / 식재료 조합 원가 계산 / 단위 원가 산출 | 레시피, 재료 조합 | ✅ 완료 |
| 6 | 소모품 | 소모품 등록 / 채널별(홀·배달) 분리 / 메뉴당 원가 계산방식 선택 | 소모품, 채널 | ✅ 완료 |
| 7 | 주류 | 주류 등록 / ml당 원가 계산 / 판매가 대비 원가율 | 주류, 용량, 판매가 | ✅ 완료 |
| 8 | 밑반찬 | 밑반찬 등록 / 리필 방식 선택(없음·1회·무제한) / 전체 공통 원가 계산 | 밑반찬, 리필방식 | ✅ 완료 |
| 9 | 메뉴 레시피 | 메뉴 등록 / 채널 선택 / 식재료·자체제조·밑반찬·소모품 원가 합산 / 배달 수수료 포함 원가율 | 메뉴, 레시피 구성 | ✅ 완료 |

2. PC 작업 추가 기능 목록

오늘 추가 작업할 기능입니다. 1차→2차→3차 순서로 작업하면 오류 위험을 최소화할 수 있습니다.

| No | 기능명 | 상세 설명 | 연관 데이터 | 우선순위 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 자체제조 중첩 레시피 | 자체제조 안에 자체제조 포함 가능 / 재귀 원가 자동 계산 / 순환참조 방지 로직 | compounds 테이블 자기참조 | 🔴 1차 |
| 2 | 메뉴 부재료/소스 섹션 | 레시피 내 부재료 별도 관리 / 제공방식 선택(1회·요청리필·무제한) / 리필 횟수 슬라이더 / 해당 메뉴 원가에만 반영 / 전체 밑반찬과 분리 | menu_sides 별도 테이블 | 🔴 1차 |
| 3 | 기준 원가 탭 | 재료별 기준 단가 등록(날짜·업체·메모) / 재료당 복수 등록(성수기·비수기·연평균) / 활성 기준 1개 선택 / 시즌 전환 버튼 | base_prices 테이블 | 🔴 1차 |
| 4 | 폐기율 계산 | 방법2(메인): 월 재고 역산 자동계산 / 방법1(보조): 직접입력+측정일 메모 / 방법3(보조): 업종 평균 참고값 / 우선순위 자동 적용(2→1→3) / 월별 추이 기록 | waste_rates 테이블 | 🟡 2차 |
| 5 | 시즌 분석 탭 | 기준 원가 대비 월별 단가 변동 바 차트 / 10% 이상 상승 자동 경고 / 전체 재료 시즌 요약 | base_prices + price_history | 🟡 2차 |
| 6 | 업체별 평균 세분화 | 전체 평균 + 업체별 평균 분리 표시 / 최저가 업체 자동 표시 / 업체별 기준 원가 대비 등락 | price_history + vendors | 🟡 2차 |
| 7 | 인건비 계산 | 레시피에 조리시간(분) 추가 / 최저시급 설정(연도별 업데이트) / 메뉴당 인건비 자동계산(시급÷60×조리시간) / 원가율 인건비 포함/미포함 동시 표시 | menus.cook_time, labor_settings | 🟢 3차 |
| 8 | 인원 관리 시뮬레이션 | 월 판매수량 입력 → 총 조리시간 합산 / 필요 인원 자동계산 / 파트·풀타임 전환 기준 안내 / 판매량 10·20·50% 증감 시뮬레이션 / 매출 대비 인건비 비율 | monthly_sales + menus | 🟢 3차 |

※ 🔴 1차: 핵심 레시피 구조 완성 → 🟡 2차: 분석 고도화 → 🟢 3차: 인건비·시뮬레이션

3. 원가 항목 점검 (추가 반영 권고)

| 순위 | 항목 | 계산 방식 | 영향도 | 반영 시기 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 폐기 손실 원가 | 구매량 - 실제 사용량 = 폐기량 / 폐기율 = 폐기량÷구매량 / 원가 × (1 + 폐기율) | 식재료 원가율 +2~5%p 영향 | 2차 작업 |
| 2 | 인건비 배분 | 최저시급 ÷ 60 × 조리시간(분) = 메뉴당 인건비 | 메뉴별 실원가 차이 큼 | 3차 작업 |
| 3 | 카드 수수료 | 홀 매출 × 1.5~2.5% / 매출 분석 탭 연동 | 홀 순익 -1.5~2.5%p | 2차 작업 |
| 4 | 공과금 배분 | 월 공과금 ÷ 총 판매건수 = 건당 공과금 | 튀김·불 요리 특히 큼 | 선택 항목 |
| 5 | 임차료 배분 | 월 임차료 ÷ 총 판매건수 = 건당 임차료 | 손익분기 분석에 필요 | 선택 항목 |
| 6 | 기타 소모품 | 냅킨·이쑤시개·위생장갑·일회용 수저 등 건당 소액 | 소액이나 누적 영향 있음 | 선택 항목 |

※ 우선순위 1~3번은 실제 원가율에 직접 영향. 4~6번은 선택적으로 추가 가능

4. Supabase DB 스키마 설계 (권고안)

모든 테이블에 user_id FK를 달아 RLS로 식당별 데이터를 격리합니다. 처음부터 이 구조를 잡아야 나중에 마이그레이션 고통이 없습니다.

| 테이블명 | 주요 컬럼 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| users | id, email, restaurant_name, plan | Supabase Auth 연동 / 식당별 데이터 격리 기준 |
| ingredients | id, user_id, name, vendor, unit, weight, price, per_unit, waste_rate | 식재료 마스터 / waste_rate = 폐기율 |
| compounds | id, user_id, name, items (JSONB), cost_per_unit, parent_id | 자체제조 / parent_id로 중첩 구조 지원 |
| menus | id, user_id, name, channel, price, recipe (JSONB), cook_time | 메뉴 레시피 / cook_time = 조리시간(분) |
| menu_sides | id, menu_id, name, refill_type, refill_count, cost | 메뉴별 부재료/소스 / 전체 밑반찬과 분리 |
| price_history | id, user_id, ingredient_id, date, vendor, price, per_unit | 단가 이력 / 월별 분석 기준 |
| base_prices | id, ingredient_id, label, price, date, vendor, memo, is_active | 기준 원가 / is_active = 활성 기준 여부 |
| waste_rates | id, ingredient_id, method, rate, measured_at, note | 폐기율 / method: 1=직접·2=역산·3=평균 |
| monthly_sales | id, user_id, year_month, hall_sales, delivery_sales, labor_cost | 월 매출 / 인건비 시뮬레이션 기준 |
| labor_settings | id, user_id, min_wage, work_hours_monthly, year | 최저시급 설정 / 연도별 업데이트 |

※ RLS 핵심 정책: auth.uid() = user_id 조건을 모든 테이블에 적용

5. 단계별 개발 로드맵

| 단계 | 시기 | 주요 작업 | 기술 스택 | 목표 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0단계 | 지금 ~ 1주 | DB 스키마 설계 확정 / Supabase 프로젝트 생성 / RLS 정책 설정 / 현재 HTML에서 로컬스토리지 → Supabase 마이그레이션 | Supabase, HTML/JS | 데이터 구조 확립 |
| 1단계 | 1~3주 | [1차 기능] 자체제조 중첩 레시피 / 메뉴 부재료·소스 섹션 / 기준 원가 탭 / Supabase Auth 로그인 구현 | Supabase Auth + DB | MVP 완성 |
| 2단계 | 3~5주 | [2차 기능] 폐기율 계산(3가지 방법) / 시즌 분석 탭 / 업체별 평균 세분화 / 카드 수수료 항목 추가 | Supabase + Chart.js | 분석 고도화 |
| 3단계 | 5~8주 | [3차 기능] 인건비 계산 / 인원 관리 시뮬레이션 / ON/OFF 토글 대시보드 / 원가 포함·미포함 동시 표시 | Supabase + Edge Fn | 인건비 분석 |
| 4단계 | 2~3개월 | 납품서 OCR / 단가 자동 입력 / Edge Functions 연동 / 베타 사용자 모집 / 유료 플랜 설계 | OCR API + Edge Fn | 수익화 준비 |
| 5단계 | 3개월+ | Node.js 백엔드 분리 / 다중 매장 지원 / 공급업체 연동 API / 모바일 앱 검토 | Node.js + PostgreSQL | SaaS 확장 |

※ 각 단계 완료 후 반드시 날짜별 버전 저장 (예: calculator_0325.html → calculator_0401.html)

※ 0단계(Supabase 연동)가 가장 중요 — 이게 안 되면 나머지 전부 로컬스토리지에 묶임

6. 기술 스택 선택 근거

| 항목 | 선택 | 이유 |
| --- | --- | --- |
| DB | Supabase (PostgreSQL) | 원가·레시피·이력 등 관계형 모델이 필수. Firebase NoSQL은 복잡한 JOIN 쿼리에 취약 |
| 인증 | Supabase Auth | 무료 시작 가능. JWT + RLS로 식당별 데이터 완전 격리 |
| 서버 로직 | Supabase Edge Functions | OCR 후처리·복잡한 계산만 분리. Node.js 풀 백엔드는 사용자 검증 후 도입 |
| 프론트엔드 | HTML/JS → 점진적 전환 | 현재 자산 활용. 기능 안정화 후 React 전환 검토 |
| 스토리지 | Supabase Storage | 납품서 사진 저장. 나중에 OCR 연동 시 동일 인프라 활용 가능 |

⚡ 지금 당장 해야 할 것

1. Supabase 프로젝트 생성 → 위 스키마 테이블 생성 → RLS 정책 설정

2. 현재 HTML의 localStorage 데이터를 Supabase로 이전하는 마이그레이션 스크립트 작성

3. 0단계 완료 후 1차 기능(중첩 레시피, 부재료 섹션, 기준 원가 탭) 순서대로 추가